 Администрация

сельского поселения «Деревня Михеево»

Медынского района

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10   марта 2022 г.                                                                               № 14

О внесении изменений в Постановление администрации сельского

поселения «Деревня Михеево» от 25.10.2019г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Деревня Михеево» , их формирования и реализации, утвержденном Постановлением администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 26.09.2013 года №28, администрация сельского поселения «Деревня Михеево»,

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.       Внести в Постановление администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 25.10.2019 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» следующие изменения:

В приложении Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения   «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы» к Постановлению:

1.1.Пункт 8 Объемы финансирования муниципальной Программы за счет всех источников финансирования паспорта программы изложить в следующей редакции:

- Общий объем финансирования программы – 11 111,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 733,5 тыс. рублей.

2021 год –   4733,0 тыс. рублей.

2022 год – 1 528,7 тыс. рублей.

2023 год -–   771,3 тыс. рублей

2024 год –   719,7тыс. рублей

2025 год -    625,0 тыс. рублей

1.2 В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы таблицу «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

                                                                                                                       (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего |  | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ВСЕГО | 11111,2 | 2 733,5 | 4733,0 | 1 528,7 | 771,3 | 719,7 | 625 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: областной бюджет | 5301,6 | 1604,10 | 3697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства бюджета СП «Деревня Михеево | 5779,6 | 1 129,4 | 1005,5 | 1 528,7 | 771,3 | 719,7 | 625 |  |
| Внебюджетные источники | 30,00 | 0 | 30,00 |  |  |  |  |  |

   Общий объем финансирования Программы составляет    11 111,2тыс. рублей.

1.3. Раздел 5 Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения в «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы изложить в новой редакции:

5.      Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источники  финансирования | Сумма расходов  всего | 2020  г. | 2021  г. | 2022  г. | 2023  г. | 2024  г. | 2025  г. |
| 01. | Вывоз ТБО и ТКО, ликвидация несанкционированных свалок, организация мест сбора ТБО, покупка материальных ценностей и основных средств | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 117,8 | 0,00 | 2,8 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 02. | Оплата расходов за потребление электрической энергии на уличное освещение | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 3239,9 | 508,8 | 635,0 | 835,1 | 506,3 | 474,7 | 280,0 |
| 03. | Установка, ремонт и содержание фонарей уличного освещения, покупка материальных ценностей и основных средств | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 559,7 | 329,7 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 04. | Окос травы | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 644,6 | 55,0 | 16,0 | 443,6 | 50,0 | 40,0 | 40,0 |
| 05. | Проведение субботников, приобретение материальных ценностей | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 130,4 | 0,00 | 10,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 06. | Опиловка и удаление сухостойких и аварийных деревьев | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 139,0 | 24,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 07. | Обустройство территории кладбища, мест захоронения, в том числе воинских захоронений | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 113,0 | 15,8 | 7,2 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 08. | Реконструкция и ремонт водопроводной сети, канализационной сети, колодцев, покупка материальных ценностей и основных средств | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 09. | Обработка борщевика | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Установка, ремонт, и содержание детской площадки | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 60,0 | 0,00 | 00,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Благоустройство зон отдыха | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 58,8 | 18,8 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. | Оформление безхозных объектов на территории сельского поселения | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Лабораторные исследования воды | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Газификация на территории сельского поселения | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Отлов бродячих животных | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Составление и проверка сметной документации, изготовление межевых дел | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 112,2 | 62,2 | 00,0 | 20,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 |
| 17. | Реализация проекта развития общественной инфраструктуры муниципального образования, основанного на местных инициативах сельского поселения | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево» | 1 579,0 | 700,0 | 779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 18. | Устойчивое развитие сельских территорий «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности» Обустройство сквера у памятника погибшим односельчанам д. Михеево»  Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов в д. Михеево от д. 106 до гаражей и от д. 117 до д.133;    Устройство тротуаров вд. Михеево | Администрация СП «Деревня Михеево» | Бюджет СП «Деревня Михеево»                                          Областной  Бюджет    Бюджет сельского поселения    Внебюджетные источники            Областной бюджет    Местный бюджет | 1019,2                                                1449,0          30,00                    1611,3      147,3 | 1019,2 | 0                                                1449,0      0    30,00                    1 611,3      147,3 | 0,0                                                0      0    0                    0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 11111,2 | 2733,5 | 4733,0 | 1528,7 | 771,3 | 719,7 | 625,0 |

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Михеево» в сети Интернет .

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
Глава администрации

СП «Деревня Михеево»:                                                                      С.В. Яковлева